鼋伴伴

三端协同智慧养老 APP 原型设计沉淀总结

老人端 · 子女端 · 社区端｜HTML 可交互原型阶段

| 项目定位 | 面向独居及半独居老人的智能感知、亲情关怀与社区协同服务系统 |
| --- | --- |
| 今日产出 | 完成三端 UI 原型设计，并打包三端总入口 HTML |
| 核心闭环 | 设备感知异常 → 老人端提醒/SOS → 子女端关怀 → 社区端工单响应 → 档案沉淀 |
| 后续重点 | 补充展示材料、系统架构图、流程图、设计规范与开发接口规划 |

沉淀日期：2026年5月24日

一、今日工作总览

今天的工作重点是将“鼋伴伴”从单一界面原型推进为三端协同的完整产品雏形。我们围绕老人端、子女端、社区端分别完成了关键页面设计，并最终整合为一个三端总入口 HTML 原型。

| 端口 | 今日完成内容 | 产品价值 |
| --- | --- | --- |
| 老人端 | 已形成完整入口流程与核心功能页，包括首页、健康、陪伴、服务、SOS、用药、隐私、设备管理等。 | 强调“老人能看懂、能操作、能安心被守护”。 |
| 子女端 | 完成守护首页、告警详情、健康报告、关怀中心、设置/绑定老人页，并已打包为 HTML 原型。 | 强调“远程守护、及时响应、主动关怀”。 |
| 社区端 | 完成工单看板、工单列表、告警工单详情、活动管理、老人服务档案，并已打包为 HTML 原型。 | 强调“社区兜底响应、服务工单闭环、积极养老活动管理”。 |
| 总入口 | 完成三端整合 HTML 总入口，可切换预览老人端、子女端、社区端。 | 便于答辩展示，也便于后续前端开发参考。 |

二、已完成原型清单

2.1 老人端页面

欢迎页 / 身份选择 / 手机号登录 / 完善信息 / 绑定设备 / 新手引导

老人端首页：安全状态、今日健康、联系家人、小鼋提醒

健康总览与血压详情页：健康分、指标卡片、趋势与建议

小鼋陪伴页：语音陪伴、心情记录、鼋气罐

服务中心与用药提醒详情页：用药提醒、社区活动、设备管理入口

SOS 求助流程页：确认、通知、成功、取消状态

亲情联络页：电话、视频、语音、家庭相册

隐私授权页：授权说明、数据边界、访问记录

健康报告页与设备管理页：报告解读、设备状态、低电量提醒

2.2 子女端页面

守护首页：父母安全状态、风险提醒、健康摘要、快捷关怀

告警详情页：告警处理闭环、进度时间线、处理结果状态

健康报告页：周报切换、健康趋势、异常记录、小鼋关怀建议

关怀中心页：视频/电话/语音/照片、问候语生成、关怀任务

设置 / 绑定老人页：绑定老人、通知规则、隐私权限、远程协助

2.3 社区端页面

首页 / 工单看板：今日工单、紧急告警、待处理、活动概览、重点老人

工单列表页：紧急、上门、设备、完成等分类筛选与派单建议

告警工单详情页：SOS 工单响应、现场定位、联系人、结果归档

活动管理页：活动报名、签到、家属同步、活动归档、风险提示

老人服务档案页：基本信息、健康概况、服务记录、联系人、社区参与

三、产品设计沉淀

3.1 三端定位

| 角色 | 核心诉求 | 设计关键词 |
| --- | --- | --- |
| 老人 | 不用学习复杂操作，遇到问题能一键求助，平时获得温和陪伴。 | 大字、少入口、语音优先、温暖提示、低压迫感 |
| 子女 | 快速知道父母是否安全，理解异常含义，并知道如何关心。 | 守护总览、风险解释、关怀建议、远程协助 |
| 社区 | 高效处理告警和服务工单，形成长期服务档案，组织积极养老活动。 | 工单看板、优先级、派单建议、档案沉淀、活动管理 |

3.2 核心业务闭环

异常感知：毫米波雷达、SOS 按钮、环境传感器等设备采集状态。

老人端反馈：以温和语言提醒老人，必要时进入 SOS 求助流程。

子女端响应：收到风险提醒，查看健康摘要，联系老人并记录处理结果。

社区端兜底：紧急工单进入社区看板，社工可电话确认、导航上门、归档结果。

长期沉淀：健康报告、告警记录、服务工单、社区活动共同形成老人服务档案。

3.3 视觉与交互规范初稿

| 规范项 | 当前方案 |
| --- | --- |
| 主色 | 青绿色：代表健康、守护、安全感，贯穿三端主要状态与确认操作。 |
| 辅助色 | 暖橙色：代表提醒、关怀、待处理、生活服务。 |
| 警示色 | 柔红色：代表 SOS、紧急告警、高优先级风险。 |
| 背景色 | 米白色：降低医疗系统的冰冷感，提升亲和力和养老场景温度。 |
| 卡片系统 | 以圆角卡片承载信息模块，形成“总览卡-指标卡-工单卡-建议卡”的层级。 |
| 小鼋智能体 | 贯穿老人端、子女端、社区端，承担提醒、解释、安抚、建议与派单辅助。 |

四、当前交付文件

| 文件 | 说明 |
| --- | --- |
| 老人端 HTML 原型 | 独立老人端完整可切换原型，包含入口流程与核心功能页面。 |
| 子女端 HTML 原型 | 独立子女端完整可切换原型，包含守护、报告、关怀、设置等页面。 |
| 社区端 HTML 原型 | 独立社区端完整可切换原型，包含看板、工单、活动、档案等页面。 |
| 三端总入口 HTML | 统一入口，可切换预览老人端、子女端、社区端，适合答辩现场展示。 |

五、后续建议

下一阶段不要继续无限扩页面，而是把“原型成果”沉淀成答辩材料和开发规范。建议优先补以下内容：

系统总架构图：设备层、数据层、小鼋智能体层、三端应用层、档案沉淀层。

三端协同流程图：异常触发、子女响应、社区兜底、工单归档、长期建议。

核心用户流程图：SOS 应急流程、健康异常处理流程、日常关怀流程、社区活动流程。

UI 设计规范页：颜色、字体、组件、状态标签、导航结构与小鼋使用规范。

前端开发路线：建议使用 Vue 3 / uni-app，图表可用 ECharts，状态管理可用 Pinia。

接口清单：老人状态、设备状态、告警工单、健康报告、活动报名、家庭相册、通知规则等。

六、今日结论

今天已经把“鼋伴伴”从概念推进到了三端可交互原型阶段。现在项目已经具备完整的叙事闭环：老人端负责安心使用与被守护，子女端负责远程守护与主动关怀，社区端负责应急响应与长期服务沉淀。

下一次工作建议从“展示材料与系统说明”入手，把这些页面转化为答辩 PPT、系统架构图、流程图和设计规范，这样项目会从“好看的 APP 原型”进一步升级为“完整的智慧养老服务系统方案”。